教学质量管理系统项目推进记录

1、第一次例会：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本次例会时间 | 2020/10/26 21:00 | |
| 阶段任务 | 熊学锡 | 修改完善后台框架 |
| 洪均男 | 完成数据表1~7 |
| 郑思雅 | 实现修改密码界面 |
| 陈悦 | 完成流程1（毕业设计选题检查）界面设计 |
| 下次例会时间 | 2020/11/01 18:00 | |

2、第二次例会：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本次例会时间 | 2020/11/01 18:00 | |
| 阶段任务 | 熊学锡 | 整合前后端、1-7数据库 |
| 洪均男 | 修改完善1-7数据库内置函数 |
| 郑思雅 | 完成流程1（毕业设计选题检查）前端界面 |
| 陈悦 | 完成流程2（开题报告答辩检查）界面设计 |
| 下次例会时间 | 2020/11/08 18:30 | |

3、第三次例会：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本次例会时间 | 2020/11/08 18:30 | |
| 阶段任务 | 熊学锡 | 整合更改密码、修改项目架构 |
| 洪均男 | 完善内置修改相关函数、解决外键问题 |
| 郑思雅 | 解决（毕业设计选题检查）配色及排版问题 |
| 陈悦 | 协助完成（毕业设计选题检查）配色及排版问题 |
| 下次例会时间 | 2020/11/15 18:30 | |

4、第四次例会：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本次例会时间 | 2020/11/15 18:30 | |
| 阶段任务 | 熊学锡 | 整合选题检查页面、数据库 |
| 洪均男 | 完成设计毕业设计选题相关数据表 |
| 郑思雅 | 完成毕业设计选题上传页面 |
| 陈悦 | 完成毕业设计选题上传页面设计 |
| 下次例会时间 | 2020/11/22 18:30 | |

5、第5次例会：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本次例会时间 | 2020/11/22 18:30 | |
| 阶段任务 | 熊学锡 | 填写新苗文档、整合选题页 |
| 洪均男 | 权限添加、设计数据库8-10 |
| 郑思雅 | 完成毕业设计选题上传页面 |
| 陈悦 | 完成毕业设计选题上传页面设计 |
| 下次例会时间 | 2020/11/29 18:30 | |

6、第6次例会：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本次例会时间 | 2020/11/29 18:30 | |
| 阶段任务 | 熊学锡 | 修改项目申报书、毕业设计选题集成 |
| 洪均男 | 权限数据添加、权限文档记录、拆分类与函数 |
| 郑思雅 | 完成毕业设计选题上传页面设计 |
| 陈悦 | 完成开题报告答辩安排UI设计 |
| 下次例会时间 | 2020/12/06 18:30 | |

7、第7次例会：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本次例会时间 | 2020/12/06 18:30 | |
| 阶段任务 | 熊学锡 | 完成毕业设计选题阶段融合 |
| 洪均男 | 完成教师、选题申报数据表整合 |
| 郑思雅 | 修改完善界面、前后端交接 |
| 陈悦 | 修改完善开题报告答辩安排UI设计并交接 |
| 下次例会时间 | 2020/12/13 18:30 | |

8、第8次例会：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本次例会时间 | 2020/12/13 18:30 | |
| 阶段任务 | 熊学锡 | 完成毕业设计审题相关功能 |
| 洪均男 | 已有数据表优化 |
| 郑思雅 | 完成毕业设计审题相关功能 |
| 陈悦 | 修改开题报告答辩设计 |
| 下次例会时间 | 2020/12/20 18:30 | |